TriggerHub 2.0

Projektstatusbericht

11. Maerz 2026

# Projektuebersicht

TriggerHub 2.0 ist eine Software fuer Streamer und Content Creator. Sie soll wiederkehrende Arbeitsablaeufe vereinfachen und spaeter weitgehend automatisieren.

Gedacht ist das Projekt fuer Menschen, die beim Streamen oder Produzieren von Inhalten mehrere Programme gleichzeitig bedienen muessen, zum Beispiel fuer Aufnahme, Musik, Szenenwechsel oder spaetere Clip-Verarbeitung.

Das Problem dahinter ist einfach: Viele Creator verlieren Zeit und Konzentration durch manuelle Wiederholungsaufgaben. TriggerHub soll diese Ablaufe an einer Stelle zusammenfuehren.

# Ziel des Projekts

Die Vision von TriggerHub ist eine zentrale Schaltstelle fuer Creator-Workflows. Statt mehrere Einzeltools nebeneinander zu bedienen, soll der Nutzer spaeter wichtige Ablaufe einmal definieren und dann automatisiert ausfuehren lassen koennen.

Kurz gesagt: weniger manuelle Klicks, weniger Fehler unter Zeitdruck und mehr Fokus auf den eigentlichen Inhalt.

# Aktueller Entwicklungsstand

Das Projekt ist aktuell in einer fortgeschrittenen Prototyp- und Vorproduktphase. Die technische Grundlage steht, viele Kernsysteme sind bereits vorhanden, aber einige Bereiche werden noch fuer den ersten breiteren Einsatz fertiggestellt.

| Bereich | Aktueller Stand | Einordnung |
| --- | --- | --- |
| Kernarchitektur | Modulare Grundstruktur ist aufgebaut und verbindet alle Hauptmodule sauber miteinander. | Stabil |
| Automationssystem | Trigger-, Makro- und Event-Logik sind bereits vorhanden. | Weit entwickelt |
| Benutzeroberflaeche | Dashboard, Seitenstruktur und Grundkomponenten sind vorhanden, weitere Feinarbeit laeuft. | In Ausbau |
| Desktop-App | Electron-Huelle und Windows-Build-Pipeline sind eingerichtet. | Technisch vorbereitet |
| Integrationen | OBS-, Spotify- und Clip-Bausteine sind als technische Grundlage implementiert. | Teilweise produktnah |
| Plugins | Plugin-Registrierung und Erweiterungsstruktur sind angelegt. | Grundlage vorhanden |
| Website | Es gibt eine getrennte Website mit geschuetztem Owner-Only-Prelaunch-Zugang. | Betriebsbereit fuer Prelaunch |

# Was bereits fertig ist

| Funktion oder Bereich | Status |
| --- | --- |
| Grundarchitektur der Anwendung | Implementiert |
| Trigger-Engine fuer ereignisgesteuerte Ablaufe | Implementiert |
| Makro-System fuer mehrstufige Workflows | Implementiert |
| Zentrales Event-System | Implementiert |
| Plugin-Registry als Basis fuer Erweiterungen | Implementiert |
| OBS-, Spotify- und Clip-Service-Grundlagen | Implementiert |
| Desktop-Huelle fuer Windows | Implementiert |
| Release- und Build-Grundlagen | Implementiert |
| Getrennte Website mit Prelaunch-Schutz | Implementiert |
| Automatische Tests fuer zentrale Bereiche | Implementiert |

Die Software hat bereits ein klares technisches Fundament.

Die wichtigsten Kernbausteine existieren nicht nur als Idee, sondern als echter Code.

Die Website ist vorhanden und fuer den aktuellen Owner-Only-Prelaunch abgesichert.

# Was aktuell entwickelt wird

Feinschliff fuer Release-Readiness der Desktop-App

Weiterer Ausbau der Benutzeroberflaeche

Praxisnahe Absicherung und Härtung der Integrationen

Ausbau der Datenspeicherung und alltagsnahen Nutzbarkeit

Weiterentwicklung der Website fuer spaetere Invite- und Public-Phasen

# Naechste Entwicklungsschritte

| Naechster Meilenstein | Ziel |
| --- | --- |
| Desktop-Version weiter absichern | Eine erste robuste Fassung fuer fruehe Tester bereitstellen. |
| Benutzeroberflaeche weiter vervollstaendigen | Wichtige Arbeitsablaeufe einfacher und klarer bedienbar machen. |
| Reale Integrationen weiter pruefen | Praxisnahe Nutzung mit echten Creator-Workflows verlaesslicher machen. |
| Datenspeicherung ausbauen | Einstellungen und Ablaufe dauerhaft verfuegbar halten. |
| Website schrittweise erweitern | Spaeter von owner-only zu invite_only und danach zu public_product uebergehen. |

# Langfristige Vision

Langfristig soll TriggerHub nicht nur eine einzelne App sein, sondern eine umfassende Plattform fuer Creator-Automation. Das Potenzial liegt darin, verschiedenste Tools, wiederkehrende Ablaufe und spaetere Erweiterungen an einer Stelle zusammenzufuehren.

Automationen fuer Streams und Content-Produktion zentral verwalten

Mit Plugins und Erweiterungen wachsen koennen

Wiederverwendbare Vorlagen und Workflows ermoeglichen

Spaeter auch fuer mehr Nutzer als nur den Projekt-Owner geoeffnet werden

# Fazit

TriggerHub 2.0 ist bereits deutlich weiter als eine reine Idee. Die technische Basis steht und wichtige Kernsysteme wurden schon umgesetzt.

Besonders weit ist das Projekt bei der internen Struktur, den Automationsbausteinen und der allgemeinen Architektur.

Auch die Website ist nicht nur ein Entwurf, sondern besitzt bereits einen geschuetzten Prelaunch-Zugang.

Gleichzeitig befindet sich das Projekt noch nicht im Endzustand. Einige Bereiche werden gerade weiterentwickelt, damit der erste breitere Einsatz sinnvoll moeglich wird.

Die naechste Phase konzentriert sich darauf, die Anwendung robuster, nutzerfreundlicher und alltagstauglicher zu machen.

Danach kann das Projekt Schritt fuer Schritt von einem internen Owner-Only-Setup in einen groesseren Nutzungsrahmen wachsen.

Insgesamt ist der Entwicklungsstand solide, nachvollziehbar und klar in Richtung eines echten Produkts ausgerichtet.