TriggerHub 2.0

Aktueller Entwicklungsstand -- Projektübersicht

Stand: 11. March 2026

Dieses Dokument gibt einen verständlichen Überblick über TriggerHub 2.0 --
ein Softwareprojekt, das gerade aktiv entwickelt wird.

# 1 -- Das Projekt einfach erklärt

TriggerHub 2.0 ist eine Desktop-App für Streamer und Content Creator -- also für Menschen, die Videospiele oder andere Inhalte live im Internet übertragen und dabei Videoclips für Plattformen wie TikTok, YouTube oder Instagram erstellen.

## Für wen ist es gedacht?

Die App richtet sich an alle, die regelmäßig streamen oder Videos produzieren und dabei viele verschiedene Programme gleichzeitig bedienen müssen -- zum Beispiel OBS Studio (für die Aufnahme), Spotify (für Musik), und diverse Clip-Tools. Das kostet Zeit und Konzentration.

## Welches Problem löst es?

Aktuell müssen Streamer alle diese Aktionen manuell ausführen: Szene wechseln, Musik starten, Aufnahme starten, Clips erstellen und exportieren. TriggerHub automatisiert genau das. Man definiert einmal Regeln -- zum Beispiel: 'Wenn ich Szene Gameplay oeffne, starte automatisch die Aufnahme und spiele Track X ab' -- und die App erledigt den Rest.

## Warum ist die Idee sinnvoll?

Content Creation ist heutzutage ein ernsthafter Beruf oder zumindest ein aufwändiges Hobby. Professionelle Creator verbringen Stunden damit, Abläufe manuell zu koordinieren. TriggerHub gibt ihnen dieses Werkzeug zurück -- mit einer klaren Benutzeroberfläche, ohne Programmierkenntnisse vorauszusetzen.

Langfristig soll TriggerHub das Betriebssystem für Creator-Automation werden: eine einzige Plattform, die alle Tools eines Streamers verbindet, erweitert werden kann und von einer Community lebt.

# 2 -- Aktueller Entwicklungsstand

Das Projekt befindet sich in Version 0.1.0. Die Grundarchitektur ist vollständig ausgebaut und alle Kernsysteme sind implementiert. Die App ist technisch stabil und gut getestet -- sie ist aber noch nicht für den öffentlichen Einsatz freigegeben, da bestimmte Qualitätssicherungsschritte noch abgeschlossen werden.

## Hauptkomponenten im Überblick

| Komponente | Was es macht | Status |
| --- | --- | --- |
| Trigger-Engine | Reagiert auf Ereignisse (z. B. Szenenwechsel) und startet Aktionen automatisch | ✅ Fertig |
| Makro-System | Führt komplexe, mehrstufige Abläufe in einer definierten Reihenfolge aus | ✅ Fertig |
| Event-Bus | Zentrales Nachrichtensystem -- alle Teile der App kommunizieren darüber | ✅ Fertig |
| Hotkey-Manager | Tastenkürzel können frei belegt werden und Aktionen auslösen | ✅ Fertig |
| OBS-Integration | Verbindung zu OBS Studio: Szenen wechseln, Aufnahme steuern | ✅ Fertig (Adapter) |
| Spotify-Integration | Musik automatisch starten/stoppen, Infos zum aktuellen Titel abrufen | ✅ Fertig (Adapter) |
| Clip-Service | Videoclips verarbeiten und in verschiedene Formate exportieren | ✅ Fertig (Adapter) |
| Plugin-System | Drittentwickler können die App um eigene Funktionen erweitern | ✅ Grundstruktur fertig |
| Benutzeroberfläche | Dashboard, Editor, Einstellungen, Plugin-Verwaltung | 🔄 In Entwicklung |
| Desktop-App (Windows) | Die fertige .exe-Datei, die Nutzer installieren können | 🔄 Pipeline bereit, Freigabe ausstehend |
| Persistenz | Trigger und Makros dauerhaft speichern (auch nach Neustart) | ⏳ Noch nicht implementiert |
| Auto-Update | App aktualisiert sich selbst wenn neue Versionen erscheinen | ⏳ Geplant |

# 3 -- Was bereits funktioniert

Folgende Dinge sind vollständig implementiert und durch automatische Tests abgesichert:

Trigger-Engine: Ereignisse werden erkannt, Bedingungen geprüft und Aktionen ausgelöst

Makro-System: Mehrstufige Automationsabläufe werden korrekt ausgeführt

Event-Bus: Alle App-Teile tauschen Nachrichten zuverlässig aus

OBS-Adapter: Verbindung und Steuerung von OBS Studio ist technisch möglich

Spotify-Adapter: Wiedergabe-Steuerung und Titelinformationen abrufbar

Clip-Adapter: Verarbeitung und Export von Videoclips vorbereitet

Plugin-Registrierung: Plugins können geladen, aktiviert und deaktiviert werden

Dependency-Injection-Container: Alle Module werden sauber zusammengebaut

Benutzeroberfläche (Grundstruktur): Dashboard, Header, Sidebar, Einstellungsseiten

Testabdeckung: 106 automatische Tests laufen durch -- alle bestehen

Architektur-Entscheidungen: 20 dokumentierte Designentscheidungen sichern die Qualität

Release-Pipeline: Automatischer Build und Verteilung für Windows ist konfiguriert

Website: Grundlegende Marketing-Seite mit Authentifizierung ist betriebsbereit

# 4 -- Was noch in Entwicklung ist

Einige Bereiche sind noch nicht abgeschlossen:

| Bereich | Beschreibung | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Build-Blockade beheben | Eine technische Datei importiert Windows-Systemfunktionen im Browser-Bundle -- muss getrennt werden | 🔴 Hoch |
| TypeScript-Fehler | 4 kleinere Typfehler blockieren den automatischen Qualitätscheck | 🔴 Hoch |
| Datenpersistenz | Trigger und Makros werden aktuell nur im Arbeitsspeicher gehalten -- gehen beim Beenden verloren | 🟠 Mittel |
| Auto-Update | Mechanismus, damit die App sich selbst auf neue Versionen aktualisiert | 🟠 Mittel |
| Plugin-Sandbox | Plugins sollen sicher in einer isolierten Umgebung laufen | 🟡 Geplant |
| Trigger-Editor (UI) | Grafische Oberfläche zum komfortablen Erstellen von Automationsregeln | 🟡 Geplant |
| Echte API-Integration | Derzeit testen Adapter gegen interne Stubs -- reale Verbindungen werden schrittweise aktiviert | 🟡 Geplant |
| Produktmetadaten | Viele interne Beschreibungsdateien sind noch leer -- blockiert generierten Website-Inhalt | 🟡 Geplant |

# 5 -- Nächste Entwicklungsschritte

Die direkt bevorstehenden Meilensteine konzentrieren sich darauf, die App release-bereit zu machen und erste Kernfunktionen für echte Nutzer freizugeben.

| Schritt | Ziel |
| --- | --- |
| 1. Qualitätsgates schließen | Build-Fehler und TypeScript-Probleme lösen, damit die Release-Pipeline grünes Licht bekommt |
| 2. Erstes Release (v0.1) | Erste installierbare Windows-Version (.exe) für frühe Tester veröffentlichen |
| 3. Datenpersistenz | Trigger und Makros in einer Datei oder Datenbank speichern, damit Einstellungen erhalten bleiben |
| 4. Trigger-Editor fertigstellen | Nutzer können ohne Programmierkenntnisse Automationsregeln visuell erstellen und anpassen |
| 5. Echte OBS-Verbindung testen | Vollständigen Live-Test mit echter OBS Studio Instanz durchführen und Fehler beheben |
| 6. Auto-Update implementieren | App informiert Nutzer über Updates und installiert sie auf Wunsch automatisch |

# 6 -- Langfristige Vision

TriggerHub soll langfristig weit mehr sein als eine einfache Automations-App. Die Vision ist ein vollständiges Ökosystem für Content Creator.

| Phase | Name | Was passiert |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (jetzt) | Grundlage | Desktop-App funktioniert lokal: Trigger, Makros, OBS-Steuerung, erste Benutzeroberfläche |
| Phase 2 | Creator-Tools | Trigger-Editor, Makro-Builder, Stream-Automation -- Streamer können echte Workflows bauen |
| Phase 3 | Erweiterbarkeit | Plugin-Manager, Plugin-Installation, SDK für Entwickler -- externe Devs können Plugins bauen |
| Phase 4 | Content-Tools | Clip-Integration, automatische TikTok/YouTube-Exporte, Highlight-Erkennung |
| Phase 5 | Community | Plugin-Marktplatz, Community-Presets, Workflow-Sharing zwischen Nutzern |
| Phase 6 | KI-Schicht | KI-gestützte Trigger-Erstellung, automatische Clip-Erkennung, Sprachbefehle |

Das Endziel: Creator müssen nicht mehr zwischen fünf verschiedenen Programmen wechseln. TriggerHub ist die eine Schaltzentrale, die alles verbindet.

# 7 -- Fazit

TriggerHub 2.0 ist kein Hobbyexperiment -- es ist ein professionell strukturiertes Softwareprojekt mit einer klaren Architektur, echten Tests und einem durchdachten Plan.

Die Kernlogik der App steht: 106 automatische Tests bestätigen, dass die wichtigsten Systeme korrekt funktionieren. Die Verbindungen zu OBS Studio, Spotify und dem Clip-Export sind technisch vorbereitet.

Was noch fehlt, sind vor allem zwei kleinere technische Hürden vor dem ersten Release, sowie Features wie dauerhafte Datenspeicherung und der visuelle Trigger-Editor. Diese Aufgaben sind klar definiert und planbar.

Die langfristige Vision -- ein Betriebssystem für Creator-Automation -- ist ambitioniert, aber realistisch: Die Grundpfeiler sind bereits gelegt, und jede Phase baut sinnvoll auf der vorherigen auf.

Insgesamt ist TriggerHub 2.0 ein Projekt, das auf einem sehr soliden Fundament steht und sich konsequent in Richtung seines großen Ziels bewegt.

── Dieses Dokument wurde automatisch aus dem Projektstand generiert ──