﻿# TriggerHub – Kurzfassung für strategische Einordnung

**Stand:** 10. März 2026

**Basis:** Analyse des aktuellen Projektordners `TriggerHub2.0`

## 1. Was ist TriggerHub?

TriggerHub ist eine Desktop-Software für Streamer und Content Creator.

Die Idee: Wiederkehrende Aufgaben nicht mehr manuell klicken, sondern per Regeln automatisieren.

Beispiel:

- Ereignis: „OBS Szene wechselt“

- Bedingung: „wenn Szene = Gameplay“

- Aktion: „starte Aufnahme und schalte Musik um“

Das spart Zeit, reduziert Stress im Live-Betrieb und macht Abläufe zuverlässiger.

## 2. Welches Problem löst es?

Viele Creator arbeiten parallel mit mehreren Tools (z. B. OBS, Musik, Clips).

Das führt zu:

- vielen Einzelklicks,

- Fehlern unter Zeitdruck,

- unklaren Workflows.

TriggerHub bündelt diese Steuerung in einem System und kann daraus Automationen machen.

## 3. Was ist heute schon da?

Im Projekt sind bereits wichtige Bausteine umgesetzt:

- technische Kernlogik für Trigger und Makros,

- Service-Struktur für OBS/Spotify/Clip,

- Plugin-Registry als Erweiterungsbasis,

- Desktop-Build als Windows-Installer,

- Testbasis mit 74 erfolgreichen Tests.

Das Projekt hat also Substanz und ist kein reines Konzept.

## 4. Was fehlt noch zur Produktreife?

Die wichtigsten Lücken:

- UI ist noch nicht vollständig mit der echten Laufzeitlogik verdrahtet,

- externe Integrationen sind strukturell vorbereitet, aber noch nicht überall „live-produktiv“,

- einige Dokumente sind veraltet oder widersprüchlich,

- Plugin-Sicherheit und klare Plugin-Grenzen fehlen noch.

Kurz: technisch solide Basis, aber noch kein fertiges Massenprodukt.

## 5. Warum ist das Projekt strategisch interessant?

TriggerHub kann sich von einfachen Stream-Controllern abheben, weil es nicht nur Knöpfe zeigt, sondern Regeln und Automationen kombiniert.

Wenn das sauber umgesetzt wird, kann daraus werden:

1. ein starkes Nischenprodukt für Streamer,

2. ein Creator-Tool mit Vorlagen und Workflows,

3. langfristig eine Plattform mit Plugin-Ökosystem.

## 6. Empfohlene nächste Schritte

1. Produktkern stabil machen (Trigger, Makros, 2–3 Integrationen).

2. UI komplett an reale Daten und echte Aktionen anbinden.

3. Onboarding und Fehlermeldungen vereinfachen.

4. Dokumentation konsolidieren, alte Stände klar markieren.

5. Danach Early Access mit kleiner Community starten.

## 7. Vermarktung (einfach und realistisch)

Empfohlener Start:

- Closed Alpha mit ausgewählten Power-Usern,

- dann Early Access,

- Community über Discord,

- kurze Praxis-Demos statt Werbesprache.

Wichtig: Erst belastbaren Nutzen zeigen, dann Marketing skalieren.

## 8. Preisidee (realistisch)

Sinnvoll ist ein Modell mit:

- Free (Einstieg),

- Pro (Hauptumsatz),

- später Team/Studio.

Preisrahmen (Orientierung):

- Pro etwa 12–19 EUR/Monat,

- erweiterte Pläne später erst bei echten Zusatzfunktionen.

## 9. Chancen und Risiken

### Größte Chancen

- echter Produktivitätsnutzen für Creator,

- klare Differenzierung über Automationen,

- Plugin-Potenzial für Wachstum.

### Größte Risiken

- zu viele Features zu früh,

- Fokusverlust,

- technische Komplexität vor Nutzermehrwert.

## 10. Klares Fazit

Die Weiterentwicklung von TriggerHub lohnt sich strategisch.

Das Projekt steht auf einer guten technischen Basis und hat eine klare, marktfähige Idee.

Entscheidend ist jetzt konsequenter Fokus: erst stabiler Kernnutzen, dann Erweiterungen.

Wenn dieser Fokus gehalten wird, ist ein realistischer Weg zu zahlenden Nutzern und späterem Plattformpotenzial vorhanden.